[image: ]  APSTIPRINĀTS
Dundagas  novada  pašvaldības
Iepirkuma komisijas sēdē
2019. gada  10.aprīļa
protokols Nr.12





Dundagas novada pašvaldība


IEPIRKUMS

[bookmark: _Hlk535418242]Būvuzraudzības nodrošināšana projektam “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Dundagas novadā “
identifikācijas numurs DNP 2019/3

NOLIKUMS


Iepirkums tiek rīkots Publisko iepirkumu likuma (turpmāk-PIL)            
9. panta noteiktajā kārtībā








Dundagas novada Dundagas pagastā Dundagā 2019

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma identifikācijas  numurs: DNP 2019/3
1.2. Iepirkuma metode: Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā.
1.3. Informācija par pasūtītāju:

	Pasūtītāja nosaukums:
	Dundagas novada pašvaldība

	Juridiskā adrese:
	Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270

	Reģistrācijas numurs:
	90009115209

	Tālrunis:
	63237850

	E – pasta adrese:
	dome@dundaga.lv

	Mājas lapas adrese:
	www.dundaga.lv

	Darba laiks
	pirmdien, no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 18.00,
otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst.8.00 līdz plkst. 12.00 un no 13.00 līdz plkst.17.00 un piektdien no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00

	Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma procedūras dokumentiem un iepirkuma sarakstē
	Dundagas novada pašvaldības  iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Janita Vanda Valtere, tālr. 63237515,
 e-pasts: janita.vanda.valtere@dundaga.lv


1.4. Iepirkuma procedūru organizē Dundagas novada pašvaldības Iepirkumu komisija (turpmāk -Komisija), kas darbojas saskaņā ar Dundagas novada Domes 27.04.2018. lēmumu Nr.112. “Par grozījumiem Iepirkumu komisijas sastāvā”, Dundagas novada domes 27.07.2018. lēmums Nr.161 “Par Iepirkumu komisijas sastāvu”.

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

2.1. [bookmark: _Hlk5354182421]Iepirkuma priekšmets – Būvuzraudzības nodrošināšana projektam “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Dundagas novadā”,  pārbūve, saskaņā ar  tehnisko specifikāciju, SIA “EAE” izstrādāto būvprojektu, Latvijas būvnormatīviem, MK 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem būvniecību un būvuzraudzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem
2.2. [bookmark: __DdeLink__7879_680935614]Būvobjekta raksturojums: “Pašvaldības autoceļš “Mazās darbnīcas -Būdeni”, kadastra apzīmējums 8850 021 0161 001, posma no 0,000 līdz 3,3 km pārbūve Dundagas  pagastā, Dundagas novadā.
2.3. CPV klasifikatora kods: 71247000-1 (Būvdarbu uzraudzība).
2.4. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.
2.5. Pretendents piedāvājumu var iesniegt tikai par visu apjomu. 
2.6. Iepirkums tiek veikts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Līgums ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts tikai tādā gadījumā, ja projektu konkursa ietvaros tiks pieņemts lēmums par finansējuma atbalsta piešķiršanu minētam projektam.
2.7. Paredzamais būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanas termiņš: visā būvdarbu veikšanas laikā. Plānotais būvdarbu veikšanas ilgums, ieskaitot Būvobjekta nodošanu ekspluatācijā, ir 5 mēneši no būvdarbu līguma noslēgšanas. 
2.8. Pretendents ir atbildīgs par kļūdām, kas varētu rasties nepareizi saprotot vai interpretējot Nolikumā noteiktās prasības.


3. IEPIRKUMA NOLIKUMA SAŅEMŠANA UN INFORMĀCIJAS APMAIŅA

3.1. Pretendenti ar šī iepirkuma Nolikumu un tā pielikumiem var iepazīties brīvi un tieši  EIS profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ un pasūtītāja tīmekļvietnē: http://www.dundaga.lv/lv/ pasvaldiba/publiskie-iepirkumi/.
3.2. Tiek uzskatīts, ka visi ieinteresētie Pretendenti papildus informāciju ir saņēmuši brīdī, kad tā publicēta tīmekļvietnē  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/.
3.3. Papildu informāciju ieinteresētais pretendents var pieprasīt latviešu valodā, nosūtot pieprasījumu pa pastu, faksu vai e-pastu (dome@dundaga.lv), izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, pieprasījumā ietverot arī iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru..
3.4. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. Ieinteresētajam pretendentam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētais pretendents nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 
3.5. Papildu informācija par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām uz piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi tiks sniegta piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā divas dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ja ieinteresētais pretendents papildu informāciju būs pieprasījis laikus.
3.6. Papildu informācija tiks nosūtīta pretendentam, kas uzdevis jautājumu, kā arī vienlaikus ievietota Pasūtītāja pircējā profilā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti.

4. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA

4.1. Piedāvājumus drīkst iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par Līgumu ir publicēts Pasūtītāja tīmekļvietnē http://www.dundaga.lv.
4.2. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2019.gada 29.aprīlim, plkst. 10:00, Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, iesniedzot personīgi Dundagas novada pašvaldības Kancelejā vai atsūtot pa pastu, kā ierakstītu sūtījumu, vai ar kurjeru uz adresi Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā LV–3270. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz iepriekšminētajam termiņam.
4.3. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc Nolikuma 4.2. punktā noteiktā termiņa netiks izskatīti un neatvērti nodoti atpakaļ Pretendentam.
4.4. Pretendents nevar iesniegt vairākus piedāvājuma variantus.
4.5. Pasūtītājs neatbild par pazudušiem piedāvājumiem, un tam nav jāpierāda korespondences saņemšana, ja Pretendenti pielietojuši citu nosūtīšanas metodi.
4.6. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītājs reģistrē Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā norāda Pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku.
4.7. Ja piedāvājums būtiski neatbilst nolikuma 5.1. punktā minētajām prasībām, t. i. piedāvājuma iepakojums ir bojāts tādā apmērā, kas neļauj nodrošināt piedāvājuma satura anonimitāti līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei vai iepakojuma noformējums un iesniegšanas veids neļauj to identificēt kā iepirkuma procedūrai iesniegtu piedāvājumu, Pasūtītājs piedāvājumu atdod, vai nosūta neatvērtā veidā tā iesniedzējam.


5. PIEDĀVĀJUMA  NOFORMĒŠANA

5.1.Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā necaurspīdīgā iepakojumā. Uz iepakojuma jābūt šādām norādēm:
5.1.1.Pasūtītāja nosaukums un adrese: Pils ielā 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads,  LV–3270;
5.1.2.Pretendenta nosaukums un adrese;
[bookmark: _Hlk53541824211]5.1.3.Atzīme – Piedāvājums iepirkumam “Būvuzraudzības nodrošināšana projektam “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Dundagas novadā””. Neatvērt līdz 2019.gada 29.aprīlim, plkst. 10:00.
5.2.Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls un 2 (divas) kopijas.
5.3.Dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem. Auklu gali jāpārlīmē un jābūt norādei par kopējo lappušu skaitu, šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar pretendenta parakstu. Lapas jānumurē un tām jāatbilst pievienotajam satura radītājam.
5.4.Piedāvājuma dokumenti jāizstrādā atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un 04.09.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai labojumiem.
5.5.Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļauti dokumenti svešvalodā, tad Pretendents pievieno tulkojumu valsts valodā saskaņā ar 2000. gada 22. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.
5.6.Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu, un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots. Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu. 
5.7.Visa nolikumā prasītā informācija (dokumenti) ir jāiesniedz atbilstoši nolikuma prasībām un nolikuma pielikumos pievienotajām veidlapām (formām). Iepirkuma nolikumā dotās formas nedrīkst pārsaukt, dzēst, papildināt vai kā citādi mainīt, izņemot gadījumu, kad iepirkuma procedūras sarakstes laikā iepirkumu komisija pasūtītāja tīmekļvietnē ir publicējusi precizējumus. Tādā gadījumā, sagatavojot piedāvājumu, Pretendentam ir pienākums aktualizēt vai izmantot Pasūtītāja mājaslapā publicēto aktualizēto iepirkuma nolikuma formu, ja tāda ir publicēta.
5.8. Komisija pieņem izskatīšanai tikai tos Pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim un atbilst nolikuma 5.1.punkta prasībām.

6. PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANAS VIETA UN LAIKS

6.1.Komisija atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām nolikumā norādītajā vietā un laikā, izņemot Publisko iepirkumu likuma 68. panta septītajā daļā minēto gadījumu. 
6.2. Piedāvājumu atvēršana paredzēta 2019.gada 29.aprīļa plkst.10:00, Dundagas novada pašvaldībā, Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.
6.3. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

7. PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

7.1. Nosacījumi pretendenta dalībai Iepirkumā:
7.1.1. Uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas izslēgšanas nosacījumi kā arī Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma nosacījumi.
7.1.2. Pretendents, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents darbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) ir reģistrēti, licencēti vai sertificēti atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

7.2. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējām sniegt pakalpojumu
7.2.1. Pretendenta gada finanšu apgrozījumam iepriekšējos trīs finanšu gados jābūt ne mazākam, kā 20000,00 EUR.  Pretendentam, kas dibināts vēlāk, gada finanšu apgrozījums nav mazāks kā šajā punktā noteiktais.
7.2.2.Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju un Pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei.

7.3. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām un iespējām sniegt pakalpojumu.
7.3.1.Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanai Iepirkumā ir veicis būvuzraudzību vismaz 2 (divos) objektos ielu un/vai ceļu braucamās daļas pārbūvei/izbūvei katra objekta vērtība ir vismaz 100’000,00 (viens simts tūkstoši eiro) bez PVN. Norādītie objekti ir nodoti ekspluatācijā.
7.3.2. Pretendents nodrošina šādus speciālistus. 
Pretendents Iepirkuma līguma izpildi nodrošina ar ceļu būvdarbu būvuzraugu, kurš atbilst šādām prasībām:
-kam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu būvuzraudzībā;
-kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir veicis vismaz 2 (divus) objekta ielu un/vai ceļu braucamās daļas pārbūvei/izbūvei būvuzraudzību, kur katra objekta būvdarbu vērtība ir vismaz 80000, 00 (simts tūkstoši eiro) bez PVN. Norādītie objekti ir nodoti ekspluatācijā.
7.3.3. Ja piedāvājumu iesniegusi personu apvienība tiek atzīta par iepirkuma uzvarētāju, personu apvienībai 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad komisija nosūtījusi paziņojumu par iepirkuma rezultātiem, jāiesniedz pasūtītājam personu apvienības dalībnieku savstarpēji noslēgts līgums, kurā ir detalizēti noteikta katra personu apvienības dalībnieka kompetence un atbildība iepirkuma līguma izpildē.

7.4. Iesniedzamie dokumenti.
7.4.1. Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkumā, kas apliecina pretendenta apņemšanos veikt pakalpojumu atbilstoši nolikuma un tā pielikumu prasībām. Pieteikumu sagatavo atbilstoši nolikumam pievienotajai formai (2.pielikums). Pieteikums jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja pretendents ir personu apvienība jebkurā to kombinācijā vai personālsabiedrība, pieteikums jāparaksta katra personu apvienības dalībnieka vai personālsabiedrības biedra pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai, pieteikumā norādot personu, kura pārstāv personu apvienību vai personālsabiedrību Iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjomu.
7.4.2. Dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu Iepirkuma ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta un apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku Iepirkuma ietvaros.
7.4.3. Pretendenta parakstīta izziņa par pretendenta finanšu apgrozījumu iepriekšējos 3 (trīs) finanšu gados, norādot apgrozījumu katrā gadā atsevišķi. Ja pretendents dibināts vēlāk – izziņu par finanšu apgrozījumu par attiecīgo laika periodu.
7.4.4. Pretendenta sniegto būvuzraudzības pakalpojumu saraksts, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 4.pielikuma formai. Par sarakstā norādītajiem objektiem, kuri atbilst nolikuma 7.3.1. un/vai 7.3.2. punktā noteiktajām prasībām, pretendentam jāpievieno pasūtītāju izsniegtas pozitīvas atsauksmes un akti par būves pieņemšanu ekspluatācijā kopijas.
7.4.5. Nolikuma 7.3.3. punktā norādīto un pretendenta piedāvāto speciālistu kvalifikācijas un darba pieredzes apraksts, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 4.1.pielikuma formai un apliecina speciālistu atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām. Papildus jāpievieno iesaistīto speciālistu sertifikātu apliecinātas kopijas vai kompetences pārbaudes iestādes lēmums par būvspeciālista sertifikāta piešķiršanu. Par ceļu būvdarbu būvuzrauga pieredzi  papildus jāpievieno  būvvaldē reģistrētas būvuzrauga saistību raksta kopijas par pieredzes aprakstā norādīto objektu.
7.4.6. Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, pretendentam ir jāiesniedz:
7.4.6.1. apakšuzņēmējiem nododamās iepirkuma daļas apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamās iepirkuma daļas izpildes sarakstam (5.pielikums);
7.4.6.2. rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja apliecinājuma formai (5.pielikums) (apliecinājuma 2.punkta b) apakšpunkts jāaizpilda, ja Pretendents plāno balstīties uz apakšuzņēmēja tehniskajām un profesionālajām spējām);
7.4.6.3. dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja atbilstību nosacījumiem pretendenta dalībai iepirkumā (ja pretendents plāno balstīties uz apakšuzņēmēja tehniskajām un profesionālajām spējām).
7.4.7. Ja pretendents ir personu apvienība, pretendentam ir jāiesniedz:
7.4.7.1. visu apvienības dalībnieku parakstīts saistību raksts (protokols, vienošanās, dibināšanas līgums vai cits dokuments), kurš apliecina, ka katrs personu apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi;
7.4.7.2. visi personu apvienības dalībnieki ir pilnvarojuši vienu no dalībniekiem parakstīt iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus personu apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja.
7.4.8. Ja pretendents ir personālsabiedrība, jāiesniedz personālsabiedrības līguma kopija vai izraksts no līguma, vai cita dokumenta (protokols, vienošanās) kopija, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbildības sadalījumu, ja tas nav ietverts personālsabiedrības līgumā vai tā izrakstā.
7.4.9. Tehniskā specifikācija atbilstoši nolikuma 1.pielikumam.
7.4.10. Ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokumenta veidlapa un prasības tās aizpildīšanai un iesniegšanai pieejamas interneta vietnē word formātā Iepirkumu uzraudzības biroja interneta vietnē https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_ESPD_20170725.pdf (ja pretendents kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām izvēlas iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu tas aizpilda un iesniedz regulas 2.pielikumu).

8. PRASĪBAS FINANŠU PIEDĀVĀJUMAM
 
8.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam 3.pielikumā pievienotajai finanšu piedāvājuma formai. 
8.2. Piedāvātajai līgumcenai ir jābūt ekonomiski pamatotai un tā ir nemainīga visā līguma darbības laikā.
8.3. Finanšu  piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Tehniskās specifikācijas un iepirkuma līguma izpildi, visas nodevas, nodokļi un obligātie maksājumi. Jābūt iekļautām visām saprātīgi, profesionāli paredzamām ar uzdoto darbu izpildi saistītām izmaksām, visi riski, tai skaitā iespējamais sadārdzinājums, izņemot tikai PVN.  
8.4. Finanšu piedāvājumā visas cenas norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.
8.5. Līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu. 
8.6. Finanšu piedāvājums kalpos par pamatu piedāvājuma cenas noteikšanai un kā izmaksu tāme līguma summas noteikšanai.

9. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

9.1. Piedāvājumu atvēšana:
9.1.1..Piedāvājumu atvēršana paredzēta 2019.gada 29.aprīļa plkst.10:00, Dundagas novada pašvaldībā, Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi klātienē atvēršanas sēdē.
9.1.2.Atvēršanas sēdē piedalās Komisijas locekļi.
9.1.3.Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, tiek paziņots Komisijas sastāvs.
9.1.4.Pēc Komisijas sastāva paziņošanas tiek nosaukts saņemto piedāvājumu skaits.
9.1.5.Komisijas priekšsēdētājs atver Pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendenta (uzņēmuma) nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvājumā izteikto kopējo cenu bez PVN.
9.1.6.Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz. Piedāvājumi tiek izvērtēti Komisijas slēgtās sēdēs.
9.2. Komisija pārbaudīs piedāvājumu noformējuma atbilstību Nolikuma 5.punktā norādītajām prasībām. Lems par to, vai iesniegtie piedāvājumi noformēti atbilstoši Nolikuma prasībām. Piedāvājums, kas neatbilst noformējuma prasībām var tikt noraidīts tikai tad, ja tā neatbilstība ir būtiska.
9.3. Komisija pārbaudīs Pretendenta atbilstību Nolikuma  7.punktā norādītajām prasībām. Ja Pretendents nav iesniedzis prasībām atbilstošus dokumentus vai ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai, vai vispār nav iesniedzis pieprasītos dokumentus, iesniegtais piedāvājums netiek vērtēts.
9.4. Ja Komisija konstatē, ka, atbilstoši Nolikuma 7.punktam, iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju.
9.5. Komisija pārbauda piedāvājuma atbilstību Nolikuma 1.pielikumam: Tehniskajai specifikācijai.
9.6. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbaudīs, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu, ja finanšu piedāvājumā konstatētas aritmētiskas kļūdas, Komisija tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņos Pretendentam, kura pieļautās kļūdas ir labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņems vērā labojumus.
9.7. Pasūtītājs piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka ņemot vēra tikai cenu (pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, kas būs atbilstošs visām iepirkuma procedūras dokumentācijas prasībām un kura cena būs zemāka). Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums ar zemāko cenu, ņemot vērā, ka ir detalizēta tehniskā specifikācija un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes.
9.8. Ja Komisijai rodas šaubas, ka konkrētais Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, Komisija pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par piedāvājuma nosacījumiem saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 53.pantu, kā arī pieprasa izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās, ja šādus datus apkopo Valsts ieņēmumu dienests.


10. IEPIRKUMA LĪGUMS

10.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu (7.pielikumu), pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar iepirkuma noteikumiem.
10.2. Pasūtītājs līgumā norādīto būvuzraudzības izpildes termiņu var grozīt savstarpēji vienojoties, t.i., ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. Pie tam būtiski Līguma grozījumi Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas izpratnē ir pieļaujami tikai šajā Līgumā noteiktajos gadījumos un kārtībā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
10.3. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas aizkavē Darbu izpildi, Būvuzraugam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvuzrauga paziņojuma saņemšanas Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvuzrauga saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem ar Līguma izmaiņām.
10.4. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63. panta ceturto daļu, publiska būvuzraudzības līguma gadījumā pasūtītājs pieprasa, lai pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā, uzsākot iepirkuma līguma izpildi, iepirkumā uzvarējušais Būvuzraugs iesniedz būvuzraudzības nodrošināšanas darbos iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī uzņēmēja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Pasūtītājs pieprasa, lai iepirkuma līguma izpildes laikā uzņēmējs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā.

1. Pielikums Tehniskā Specifikācija
2. Pielikums Pieteikums dalībai iepirkumā
3. Pielikums Finanšu piedāvājums
4. Pielikums Apliecinājums par pretendenta pieredzi
4.1.Pielikums Kvalifikācijas un darba pieredzes  apraksta forma.
5. Pielikums Informācija par līguma izpildi
6. Pielikums Apakšuzņēmēja apliecinājums
7. Pielikuma Līguma projekts


Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja			     J.V.Valtere
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1.pielikums
[bookmark: _Hlk53541824212]Būvuzraudzības nodrošināšana projektam 
“Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības 
attīstībai Dundagas novadā”
(ID.Nr. DNP2019/3) 


Tehniskā specifikācija

1.Pretendentam jāveic būvuzraudzība būvdarbu laikā projektā “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Dundagas novadā” (turpmāk - Būvobjekts), nodrošinot pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā.
2.Termiņi:
· Būvniecības darbu plānotais termiņš: desmit mēneši no būvdarbu noslēgšanas dienas. Būvdarbu līguma noslēgšanas laiks 2019.gada maija sākums. Būvdarbu izpildes termiņš ir informatīvs un ja būvdarbu izpilde jebkurā gadījumā pārsniedz šo termiņu, Būvuzraugam nav tiesību prasīt papildus samaksu sakarā ar izmaiņām būvdarbu pabeigšanas termiņā (t.sk. gadījumā ja būvdarbi tiek apturēti uz laiku).
· Līguma izpildes laiks ir no līguma spēkā stāšanās dienas līdz Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.
· Garantijas periods Būvobjektā veiktajiem darbiem: 60 (sešdesmit) kalendārie mēneši.
3.Tehniskā specifikācija ir tehnisko aprakstu apkopojums, kas nosaka Pasūtītāja prasības attiecībā uz būvuzraudzību.
4.Šī tehniskā specifikācija ir funkcionāla un tā nav uzskatāma par detalizētu visu nepieciešamo pakalpojumu aprakstu. Specifikācija ietver Pasūtītāja prasības, kuras Pretendentam Piedāvājuma sagatavošanas laikā ir uzmanīgi jāizanalizē un jāņem vērā Piedāvājuma sagatavošanā. 
5.Tehniskā specifikācija var būt nepilnīga un tajā var nebūt detalizētu visu nepieciešamo elementu un aprakstu katrā atsevišķā sadaļā. Tādēļ katra Pretendenta pienākums ir pārliecināties, ka viņa piedāvājums, neatkarīgi no specifikācijas, apmierina visas Pasūtītāja prasības, kā arī atbilst Latvijas Republikas būvniecības normatīvajiem aktiem, Latvijas Republikas, Eiropas, Starptautiskajiem standartiem un labās prakses piemēriem.
6.Pretendents ir atbildīgs par kļūdām piedāvājumā, kas radušās, nepareizi saprotot vai interpretējot Pasūtītāja noteiktās prasības.

Darba uzdevums
1.Būvuzraudzība jāveic atbilstoši būvuzraudzības līgumam, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos apstiprinātiem LBN, kuru piemērošana nepieciešama būvdarbu izpildē un būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanā, citiem būvniecības un būvuzraudzības darbus regulējošiem normatīvajiem aktiem, saskaņā ar SIA “EAE” izstrādāto būvprojektu un šo Tehnisko specifikāciju.
2.Pēc līguma parakstīšanas rūpīgi iepazīties ar projekta dokumentāciju, rasējumiem un tehniskajām specifikācijām, Būvdarbu līgumu un citiem dokumentiem, kas nepieciešami pilnīgai projekta izpratnei un tā īstenošanai. Nekavējoties informēt Pasūtītāju, ja tiek atklāti kādi trūkumi, sniedzot ieteikumus šo trūkumu novēršanai;
3.Pirms būvniecības darbu uzsākšanas novērtēt būvdarbu veicēja izstrādāto projekta ieviešanas programmu (detalizēts kalendārais grafiks un būvdarbu veikšanas projekts), izvērtējot darba grafikus, tehnisko personālu, aprīkojumu, pieaicinātos apakšuzņēmējus un citu būvdarbu veicēja iesniegto informāciju;
4.Sekot līdzi autoruzraudzības procesam.
5.Nodrošināt atbildīgā būvuzrauga ārpuskārtas ierašanos Būvobjektos 4 stundu laikā pēc Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja mutiska vai rakstiska pieprasījuma (minētais punkts attiecināms uz brīvdienām gadījumā, ja vēlākā būvdarbu posmā rodas kavējumi un būvniekam jāstrādā pa brīvdienām).
6.Izpildīt Pasūtītāja norādījumus un ieteikumus ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar Būvprojektu un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem.
7.Pārbaudīt, vai Būvuzņēmēja un citu pieaicināto darbuzņēmēju rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamais Būvprojekts un cita nepieciešamā dokumentācija, atbilstoši būvniecības likumdošanai. 
8.Iepazīstas un seko līdzi Būvprojektam un Pasūtītāja ar Būvuzņēmēju noslēgtā līguma izpildei. 
9.Kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu veikšanas grafiku. Sekot, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi. 
10.Uzraudzīt, lai visi ar Būvobjekta būvniecību saistītie būvdarbi tiktu izpildīti atbilstoši noslēgtajam Būvuzņēmēja līgumam. Pasūtītāja vai tā atbildīgo pārstāvju organizētajās sapulcēs ziņot par grafiku progresu.
11.Kontrolēt būvdarbu izmaksu atbilstību Pasūtītāja noslēgtajam būvdarbu līgumam. 
12.Nodrošināt, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.
13.Regulāri pārbaudīt būvdarbos pielietojamo izstrādājumu, iekārtu un materiālu kvalitāti, kurai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvu prasībām
14.Veikt būvlaukumā konstatēto pārkāpumu un defektu fiksāciju (fotofiksāciju), noformēt to rakstiski un parakstīt attiecīgi sastādītu aktu. Uzraudzīt un pieprasīt no Būvuzņēmēja būvuzraudzības procesā konstatēto defektu novēršanu. Uzraudzīt un pieprasīt pārkāpumu, atkāpju no Būvprojekta, būvdarbu tāmes vai spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem novēršanu.
15.Izvērtēt ar būvniecības projekta īstenošanas procesu saistītos potenciālos riskus un to ietekmi uz būvdarbu procesu. Veikt risku novēršanas pasākumus, samazinot negatīvo ietekmi uz būvniecības projekta īstenošanas procesu (būvdarbu aizkavēšanās, būvprojektā neparedzētu būvdarbu izpildes nepieciešamības parādīšanās, būvdarbu veicēja sliktā darba kvalitāte, nepietiekama būvdarbu organizācija, vai ļaunprātīga rīcība u.c.).
[bookmark: _Hlk493665370][bookmark: _Hlk493665443]16.Pārbaudīt un izvērtēt no Būvdarbu veicēja saņemtos veikto būvdarbu izpildes aktus, akceptējot tos vai 3 (trīs) darba dienu laikā no saņemšanas brīža pamatoti rakstveidā atteikt, un par savu lēmumu nekavējoties informējot Pasūtītāju, iesniedzot atteikuma kopiju.
[bookmark: _Hlk493664705]17.Pieņem tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši Būvprojektam un Būvprojekta autoruzrauga papildinājumiem, kas iepriekš saskaņoti ar Pasūtītāju. 
18.Ja Būvdarbu veicējs būvuzraudzības laikā maina Būvprojektā norādītos materiālus uz ekvivalentiem materiāliem, tad Būvuzraugs izvērtē to atbilstību normatīvo aktu, Būvprojekta un Pasūtītāja prasībām un sniedz Pasūtītājam ziņojumu. 
[bookmark: _Hlk493665717]19.Aizsargāt Pasūtītāja intereses saistībā ar Būvdarbu veicēja prasījumiem pēc izpildes termiņa pagarinājuma vai papildu izmaksu kompensācijas, kā arī saistībā ar Būvdarbu līguma ievērošanu un tajā noteikto pienākumu izpildi. 
20.Nekavējoties informēt Pasūtītāju par jebkādiem apstākļiem vai strīdiem, kuros nepieciešams iesaistīties Pasūtītājam.
21.Izskatīt un atbildēt Būvdarbu veicēja iesniegtos prasījumus un informēt Pasūtītāju par prasījumu noraidīšanas vai samazināšanas iespējām.
22.Nepieciešamības gadījumā informēt Pasūtītāju par nepieciešamību un/vai iespēju piemērot Būvdarbu līgumā noteiktos kavējuma sodus un/vai sodus par līguma noteikumu pārkāpumiem.
23.Pirms Būvobjektu nodošanas ekspluatācijā nodrošināt pilnu izpilddokumentācijas saskaņošanu un apstiprināšanu;
[bookmark: _Hlk493664865]24.Ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms plānotās Būvobjektu nodošanas ekspluatācijā, sagatavot informāciju par Objektu gatavības statusu un sastādīt nepabeigto būvdarbu un atklāto defektu sarakstu, to izpildes un novēršanas grafiku un veikt tā kontroli līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai starp Būvuzņēmēju un Pasūtītāju;
25.Izpildītājam jāveic visas darbības, kas pēc būtības un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ir būvuzrauga pienākums.
26.Būvuzrauga jebkādi transporta izdevumi un citas darbu veikšanai nepieciešamās izmaksas ir ietvertas finanšu piedāvājuma izmaksās.
[bookmark: _Hlk493666428]27.Būvuzraugam būvdarbu garantijas laikā (piecu gadu laikā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā), pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāpiedalās defektu konstatēšanā un jāpiedalās šo novērsto defektu pieņemšanā kopīgi ar Pasūtītāju.
[bookmark: _Hlk4936664281]28.Būvuzraugs sagatavo un rakstiski iesniedz Pasūtītājam šādas Būvdarbu un būvuzraudzības izpildes atskaites, formātu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:
[bookmark: _Hlk493665813]28.1.Ikmēneša atskaite. Līdz nākamā mēneša 10. datuma jāiesniedz ikmēneša atskaite par iepriekšējo mēnesi, iekļaujot informāciju par Būvdarbu gaitu, to atbilstību laika grafikam, novirzēm no tā, Objektā paveiktajiem darbiem, to apjomu, par būvizstrādājumu atbilstību Būvprojektam, fotofiksācijas par segtajiem darbiem, kā arī būvuzraudzības plānā noteikto Būvdarbu posmu pabeigšanu, konstatētajiem pārkāpumiem (būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta, normatīvo aktu pārkāpumiem), par atkāpēm no darbu veikšanas projektā noteiktajām un citām darbu veikšanas tehnoloģijām, par pārkāpumu novēršanu u.c. informāciju, ja to pieprasa Pasūtītājs.
[bookmark: _Hlk493664895]28.2.Objekta pabeigšanas atskaite. Iesniedz pēc Būvdarbu pabeigšanas, bet ne vēlāk kā 10 dienas pirms Objekta nodošanas ekspluatācijā un tajā ietilpst: apkopojoša informācija par veiktajiem Būvdarbiem, Būvdarbu veicēja novērtējums.


Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Vieta, Datums
	







2.pielikums
[bookmark: _Hlk535418242121]Būvuzraudzības nodrošināšana projektam 
“Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības 
attīstībai Dundagas novadā”
(ID.Nr. DNP2019/3)  

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
Iepirkuma Būvuzraudzības nodrošināšana projektam “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Dundagas novadā”  (ID Nr. DNP 2019/3)


	 
	

	Sabiedrības nosaukums
	reģistrācijas numurs


 
	kuras vārdā saskaņā ar
	
	rīkojas

	
	pārstāvības pamats 
	
	Amats, vārds un uzvārds
	



Ar šo piesakās piedalīties iepirkumā: Iepirkuma Būvuzraudzības nodrošināšana projektam “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Dundagas novadā”  (ID Nr. DNP 2019/3) saskaņā ar izstrādāto būvprojektu.

Apliecinu, ka:
· pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus;
· Pretendents ir iepazinies un pilnībā piekrīt iepirkuma nolikuma un līguma projekta nosacījumiem, un garantē to prasību izpildi;
· šis piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem;
· Izpildītāja pārstāvis ar līgumu saistītu jautājumu risināšanā (būvdarbu vadītājs): ___________ (vārds uzvārds); tālr.: ______________ e-pasts:__________________;
· visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas, un nepastāv nekādi šķēršļi mūsu dalībai šajā Iepirkumā.

	Pretendents
	

	Amats, vārds, uzvārds
	

	Paraksts
	

	Juridiskā adrese:
	

	Korespondences adrese:
	

	Bankas rekvizīti:
(banka, kods, konts):
	

	Kontaktpersona:
	

	Tālruņa numurs:
	

	E-pasta adrese:
	

	Datums
	





3.pielikums
[bookmark: _Hlk5354182421211]Būvuzraudzības nodrošināšana projektam 
“Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības 
attīstībai Dundagas novadā”
(ID.Nr. DNP2019/3)


FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma Būvuzraudzības nodrošināšana projektam “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Dundagas novadā”  (ID Nr. DNP 2019/3)

Esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentāciju un piedāvājam veikt iepirkuma procedūrā “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Dundagas novadā” noteiktos būvuzraudzības pakalpojumus saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentāciju, iepirkuma līguma nosacījumiem un mūsu piedāvājumu par šādu līgumcenu :
 EUR ________________ (__________________) bez pievienotās vērtības nodokļa.
Pievienotās vērtības nodoklis 21% EUR _________________ (__________________) 
Pavisam kopā EUR ________________ (__________) ar pievienotās vērtības nodokli.
Apliecinām, ka piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, atbilstoši Pasūtītāja prasībām, paredzēti visi riski un izdevumi, kas nepieciešams pilnīgai paredzēto Darbu veikšanai.
Apliecinām, ka Tehniskā specifikācija, iepirkuma procedūras dokumentācija, Līguma projekts un Pasūtītāja prasības ir saprotams, un tās var realizēt atbilstoši Līguma noteikumiem, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus .

[bookmark: _Hlk493603565]Piedāvājums ir derīgs 90 (deviņdesmit) dienas, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējās dienas.
Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļautas visas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā algas, kancelejas, transporta, komunikāciju uzturēšanas izdevumi, visas ar pakalpojuma plānošanu, sniegšanu, kontroli tieši un netieši saistītās izmaksas, kā arī peļņa, apdrošināšana, iespējamie riski (to novēršanas vai mazināšanas) un citas iespējamās ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Pretendents apzinās, ka tam nebūs tiesību prasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un pasūtītājs nemaksās papildus vairāk, nekā noteiktā līgumcena, par ko noslēgts līgums.
Pakalpojumi, tiks uzsākti līgumā noteiktajā termiņā un veikti līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā. 
Ar šo mēs apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.
Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas:

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Vieta, Datums
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4.pielikums
[bookmark: _Hlk53541824212111]Būvuzraudzības nodrošināšana projektam 
“Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības 
attīstībai Dundagas novadā”
(ID.Nr. DNP2019/3)

 PRETENDENTA PIEREDZES APLIECINĀJUMS

PRETENDENTA NOSAUKUMS ____________________________
REĢISTRĀCIJAS NR._____________________________________

PAKALPOJUMU SARAKSTS, KAS APLIECINA PRETENDENTA PIEREDZI BŪVUZRAUDZĪBAS DARBU VEIKŠANĀ

	Nr.
	Objekta nosaukums , adrese un īss raksturojums
	Kopējā būvdarbu vērtība

	Objekta nodošanas ekspluatācijā gads/ mēnesis vai 
 darbu nodošanas gads/mēnesis
	
Objekta funkcija un īss raksturojums
	Pasūtītāja nosaukums adrese, kontaktpersona,
tālruņa Nr.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



   Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas:

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Vieta, datums
	




4.1.pielikums
[bookmark: _Hlk53541824212112]Būvuzraudzības nodrošināšana projektam 
“Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības 
attīstībai Dundagas novadā”
(ID.NR. DNP2019/3)

KVALIFIKĀCIJAS UN DARBA PIEREDZES APRAKSTA FORMA

Iepirkuma priekšmeta nosaukums: iepirkumam “Būvuzraudzības nodrošināšana projektam “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Dundagas novadā””, piedāvātā pozīcija augstākminētā iepirkuma līguma izpildē, sertifikāta Nr._______________

	1. Vārds, uzvārds:
	

	
	

	2. Tālrunis
	

	


3. Iepriekšējo trīs gadu laikā realizētie projekti, kuri apliecina piedāvātā speciālista darba pieredzes atbilstību nolikumā noteiktām prasībām:
	Objekta nosaukums, adrese, 
	Darbu uzsākšanas un pabeigšanas (gads/mēnesis, ekspluatācijā nodošanas datums u.c.)
	
Objekta kopējā summa EUR
	Objekta īss raksturojums 

	Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālrunis

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:
1) šī informācija ir pareiza un atbilstoši raksturo manu kvalifikāciju un pieredzi;
2) piekrītu savu personas datu izmantošanai iepirkuma pretendentu izvērtēšanai;
3) esmu iepazinies ar iepirkuma dokumentiem; 
4) apņemos piedalīties iepirkuma līguma izpildē kā _____ (amats), ja ____ (pretendentam) tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.
5) Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus, nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.

	Vārds, uzvārds
	

	Paraksts
	

	Datums
	_____.gada ____._________________.
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5.pielikums
[bookmark: _Hlk535418242121121]Būvuzraudzības nodrošināšana projektam 
“Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības 
attīstībai Dundagas novadā”
(ID.NR. DNP2019/3)


INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMĒJU(-IEM)

	Nr. p. k. 
	Nosaukums
	Adrese, 
telefons, kontaktpersona
	Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma 
	Apakšuzņēmēja(-u) paredzēto darbu īss apraksts

	
	
	
	Procentos
(%)
	naudas izteiksmē (EUR bez PVN)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




	Vārds, uzvārds:
	

	Amats:
	

	Paraksts:
	

	Datums:
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6.pielikums
[bookmark: _Hlk535418242121122]Būvuzraudzības nodrošināšana projektam 
“Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības 
attīstībai Dundagas novadā”
(ID.NR. DNP2019/3)


APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Iepirkuma  “Būvuzraudzības nodrošināšana projektam “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Dundagas novadā””(ID.NR. DNP2019/3)  ietvaros


Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese> apliecina, ka:

piekrīt piedalīties Dundagas novada pašvaldības, reģ. nr.90009115209 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā iepirkumā “Būvuzraudzības nodrošināšana projektam “Būvuzraudzības nodrošināšana projektam “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Dundagas novadā””(ID.NR. DNP2019/3) kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs;
   gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

veikt šādus darbus:

<īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam>;

nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>.



	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>
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7.pielikums
[bookmark: _Hlk5354182421211222]Būvuzraudzības nodrošināšana projektam 
“Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības 
attīstībai Dundagas novadā”
(ID.NR. DNP2019/3)


BŪVUZRAUDZĪBAS LĪGUMS
 projekts

Dundagā				                       	2019.gada___._________________

Dundagas novada pašvaldība, reģ.Nr. 90009115209, turpmāk šai līguma tekstā saukta arī – Pasūtītājs, kuras vārdā uz nolikuma pamata rīkojas Dundagas novada domes priekšsēdētājs___________________, no vienas puses, 
un
………………. reģistrācijas Nr. ……………., kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes loceklis ………………, (turpmāk – Būvuzraugs), no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti arī Puses vai atsevišķi Puse, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1.Līguma priekšmets
1.1.Ar šo Pasūtītājs uzdod un Būvuzraugs apņemas veikt objektā “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Dundagas novadā”” (turpmāk – Būvobjekts) būvuzraudzības darbus (turpmāk – Darbi) visā būvdarbu veikšanas laikā, saskaņā ar šo Līgumu, Tehnisko specifikāciju un piedāvājumu (pielikums nr.1) un kurā, pamatojoties uz…….gada ……. Būvuzņēmuma līgumu (turpmāk – Būvuzņēmuma līgums) darbus veiks …………………… reģistrācijas Nr…………….. (turpmāk- Būvuzņēmējs).
1.2.Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

2.Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1.Kopējā līguma summa, kuru Pasūtītājs samaksā Būvuzraugam par šajā Līgumā nolīgto Darbu veikšanu, ir EUR …………… (…………………) bez PVN, PVN 21 % ___________, pavisam kopā EUR______________ (turpmāk -Līguma summa) 
2.2.Šajā punktā noteiktā kopējā līguma summa ietver visus izdevumus un atlīdzību, kāda Būvuzraugam pienākas sakarā ar pilnīgu un pienācīgu Līgumā nolīgto saistību izpildi.
2.3.Būvuzraugam Līguma summa tiek samaksāta ik mēnesi, proporcionāli izpildīto būvniecības darbu procentuālajam apjomam no kopējā būvniecības apjoma.
2.3.1.Pasūtītājs Būvuzraugam maksājumu veic 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no ikmēneša būvuzraudzības darbu pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina no Būvuzrauga saņemšanas.
[bookmark: _Hlk486511043]2.4.Gadījumā, ja būvniecības darbu kopējais ilgums no Būvuzrauga neatkarīgu iemeslu dēļ tiek pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts būvuzraudzības darbu izpildes termiņš, par to neparedzot papildus samaksu Būvuzraugam.
2.4.Ja Līgumā noteikto darbu izpilde tiek pārtraukta no Būvuzrauga neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Puses sastāda aktu par faktiski izpildītajiem darbiem, fiksējot tajā Būvuzrauga izpildīto darbu apjomu uz šī līguma pārtraukšanas brīdi proporcionāli izpildīto Objekta būvdarbu apjomam. 

3.Būvuzrauga  pienākumi  

3.1.Būvuzraugs Būvuzraudzības veikšanai piesaista tikai sertificētu speciālistu, to maiņu Būvuzraugs drīkst veikt tikai ar Pasūtītāja rakstisku atļauju.
3.2.Būvuzraugam ir pienākums veikt būvuzraudzību atbilstoši Līgumam, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, izstrādātajam Būvobjekta būvprojektam, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, citiem būvniecības procesu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un Tehnisko specifikāciju.
3.3.Būvuzraugam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šī Līguma spēkā stāšanās, iesniegt būvuzraudzības plānu, būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises uz visu Būvobjekta būvniecības un garantijas  laiku.
3.4.Būvuzraugam ir pienākums kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem, noslēgtajam Būvuzņēmuma līgumam, saskaņotajam un apstiprinātajam būvprojektam, darbu veikšanas projektam, bet ne tikai.
3.5.Būvuzraugam ir pienākums pārbaudīt, vai būvdarbu veicēja rīcībā Objektā ir būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām noteiktā būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija.
3.6.Būvuzraugam ir pienākums aizsargāt Pasūtītāja intereses saistībā ar Būvdarbu veicēja prasījumiem pēc izpildes termiņa pagarinājuma vai papildu izmaksu kompensācijas, kā arī saistībā ar Būvdarbu līguma ievērošanu un tajā noteikto pienākumu izpildi. 
3.7.Pirms būvniecības darbu uzsākšanas novērtēt būvdarbu veicēja izstrādāto kalendāro grafiku un darbu veikšanas projektu, izvērtēt tehnisko personālu, aprīkojumu, un citu būvdarbu veicēja iesniegto informāciju.
3.8.Būvuzraugam ir pienākums pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi būvdarbu sagatavošanas darbi.
3.9.Būvuzraugam ir pienākums pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
3.10.Būvuzraugam ir pienākums būvdarbu gaitā pārbaudīt izmantojamo tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam, normatīvajiem aktiem un noslēgtajam Būvuzņēmuma līgumam, kā arī izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases.
3.11.Būvuzraugam ir pienākums pārbaudīt Objekta, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvprojekta risinājumiem;
3.12.Būvuzraugam ir pienākums obligāti piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā, kura tiek veikta saskaņā ar būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;
3.13.Būvuzraugam ir pienākums nodrošināt, ka segto būvdarbu aktus paraksta atbildīgais būvuzraugs;
3.14.Būvuzraugam ir pienākums uzraudzīt būvdarbus, atrodoties Būvobjektā, Pašvaldības autoceļš “Mazās darbnīcas -Būdeni”, kadastra apzīmējums 8850 021 0161 001 ,būvniecības veikšanas laikā ne retāk kā reizi nedēļā;
3.15.Būvuzraugam ir pienākums vismaz 1 (vienu) reizi nedēļā, izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par Objekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem, darbu kvalitāti un darbu gaitu;
3.16.Būvuzraugam ir tiesības ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;
3.17.Būvuzraugam ir tiesības un pienākums, nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes, vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to Pasūtītājam un Dundagas novada būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;
3.18.Būvuzraugam ir pienākums uzņemties atbildību, kas būvuzraugam ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
3.19.Būvuzraugam ir pienākums ierasties Objektā ne vēlāk kā 4 (četru) stundu laikā pēc Pasūtītāja, autoruzrauga, būvinspektora, vai Dundagas novada būvvaldes pirmā rakstiska vai mutiska pieprasījuma;
3.20.Būvuzraugam ir pienākums piedalīties Pasūtītāja rīkotajās ar Objekta būvniecību saistītajās sanāksmēs, kā arī iepazīties un sniegt Pasūtītājam nepieciešamās konsultācijas vai palīdzību darbu veikšanas projekta, izpildzīmējumu un citas tehniskās dokumentācijas apstiprināšanas vai saskaņošanas laikā, kā arī iespējamo tehniskā projekta grozījumu gadījumā;
3.21.Būvuzraugam ir pienākums būvdarbu veikšanas laikā veikt regulāru Objekta un būvlaukuma apskati (dokumentējot fotogrāfijās), 
3.22.Būvuzraugs bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas nedrīkst pieņemt lēmumus, kuri ir saistīti ar noteikto būvdarbu apjomu palielināšanu vai grozīšanu, vai ar būvniecības izmaksu palielināšanu.
3.23.Būvuzraugam ir pienākums izskatīt Būvuzņēmēja iesniegtos paziņojumus, sūdzības u.tml. 
3.24.Būvuzraugam Līdz katra nākamā mēneša 10. datuma jāiesniedz Pasūtītājam ikmēneša atskaite par iepriekšējo mēnesi, iekļaujot informāciju par Būvdarbu gaitu, to atbilstību laika grafikam, novirzēm no tā, Objektā paveiktajiem darbiem, to apjomu, par būvizstrādājumu atbilstību Būvprojektam, fotofiksācijas par segtajiem darbiem, kā arī būvuzraudzības plānā noteikto Būvdarbu posmu pabeigšanu, konstatētajiem pārkāpumiem (būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta, normatīvo aktu pārkāpumiem), par atkāpēm no darbu veikšanas projektā noteiktajām un citām darbu veikšanas tehnoloģijām, par pārkāpumu novēršanu u.c. informāciju, ja to pieprasa Pasūtītājs.
3.25.Būvuzraugam ir pienākums pēc detalizētu Būvuzņēmēja Darbu pieņemšanas - nodošanas akta par iepriekšējā kalendārajā mēnesī izpildītajiem Darbiem (turpmāk- „Ikmēneša akts”)  saņemšanas to pārbaudīt un izvērtēt , apstiprināt vai 3 (trīs) darba dienu laikā no saņemšanas brīža pamatoti rakstveidā atteikt, un par savu lēmumu nekavējoties informējot Pasūtītāju, iesniedzot atteikuma kopiju.
3.26.Saņemto galīgo Būvuzņēmēja Darbu Pieņemšanas - nodošanas aktu un tam pievienotos dokumentus un informāciju, Būvuzraugs pārbauda, izvērtē un apstiprina (paraksta), vai 5 (piecu) darba dienu laikā, no saņemšanas brīža tiesīgs pamatoti rakstveidā atteikt, par savu lēmumu nekavējoties informējot Pasūtītāju, iesniedzot atteikuma kopiju.
3.27.Būvuzraugam ir tiesības pieņem tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši Būvprojektam un Būvprojekta autoruzrauga papildinājumiem, kas iepriekš saskaņoti ar Pasūtītāju. 
3.28.Gadījumā, ja Būvuzraugs vai Pasūtītājs ir konstatējis nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu neatbilstību Līguma noteikumiem un Būvprojektam, kā arī, ja Būvuzņēmējs nav pieaicinājis Būvuzraugu šādu darbu pārbaudē, visus izdevumus sakarā ar neatbilstības novēršanu un konstrukciju vai segto darbu atklāšanu un uzrādīšanu Būvuzraugam sedz Būvuzņēmējs. 
3.29.Būvuzraugam ir tiesības pēc visu būvdarbu pabeigšanas Objektā, bet pirms Objekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, apsekojot Objektu, veikt iespējamo defektu un nepilnību uzskaitījumu, par to sastādot attiecīgu aktu, kā arī veikt nepilnību un defektu iemeslu un cēloņu noskaidrošanu, to novēršanas plāna un termiņu pieprasīšanu, nepilnību un defektu novēršanu no būvdarbu veicēja puses līdz Objekta nodošanai ekspluatācijai, nepieciešamības gadījumā ierosināt Pasūtītājam attiecīga līgumsoda uzlikšanu būvdarbu veicējam par Būvuzņēmuma līguma saistību nepildīšanu;
3.29.1.Ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms plānotās Būvobjektu nodošanas ekspluatācijā, sagatavot informāciju par Objektu gatavības statusu un sastādīt nepabeigto būvdarbu un atklāto defektu sarakstu, to izpildes un novēršanas grafiku un veikt tā kontroli līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai starp Būvuzņēmēju un Pasūtītāju;
 3.29.2.Objekta pabeigšanas atskaitē jāietver: apkopojoša informācija par veiktajiem Būvdarbiem, Būvdarbu veicēja novērtējums.
3.30.Būvuzraugam ir pienākums nodrošināt dokumentācijas sagatavošanu, ko paredz normatīvie akti Objekta nodošanai ekspluatācijā;
3.31.Būvuzraugam ir pienākums piedalīties komisijas par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā darbā saskaņā ar būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un Dundagas novada būvvaldes norādījumiem un prasībām;
3.32.Būvuzraugam ir pienākums kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi, sekot līdzi autoruzraudzības procesam.
3.33.Būvuzraugam ir pienākums līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā nodot Pasūtītājam visu ar Objektu saistīto dokumentāciju;
3.34.Būvuzraugam ir pienākums, pašam veikt un  piedalīties Pasūtītāja rīkotajās Darbu izpildes pārbaudēs
3.35.Būvuzraugam ir tiesības piedalīties konstatēto defektu/trūkumu fiksācijā, noformējot to rakstiski un parakstot attiecīgi sastādītu aktu;
3.36.Būvuzraugam ir tiesības pieprasīt no būvuzņēmēja būvuzraudzības procesā atklāto defektu, pārkāpumu vai atkāpju no būvprojekta, būvdarbu tāmes, novēršanu un uzraudzīt atklāto defektu novēršanas izpildi;
3.37.Būvuzraugam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi, vai ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai noslēgtā Būvuzņēmuma līguma, vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, u.c. apstākļi, kas varētu neparedzēti ietekmēt Objektā veicamos darbus vai nodošanu ekspluatāciju. Šādā gadījumā Būvuzraugs ir tiesīgs, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, iesniegt Būvuzņēmējam rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai;
3.38.Būvuzraugam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Pasūtītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai šajā Līgumā noteikto Darbu veikšanai. Būvuzraugs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar Objekta būvdarbu veikšanu vai būvuzraudzību.
3.39.Būvuzraugam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja un Būvuzņēmēja jebkurus būvprojekta dokumentus (arī detalizētos rasējumus, ja tādi ir izstrādāti), lai rastu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu;
3.40.Saskaņojot ar Pasūtītāju, Būvuzraugam ir tiesības pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību būvprojektam;
3.41.Būvuzraugam ir tiesības saņemt samaksu par kvalitatīvi padarītajiem Darbiem Līgumā noteiktā kārtībā.
3.42.Būvuzraugam ir tiesības lauzt Līgumu vai atteikties no tajā noteikto pienākumu pildīšanas un rakstiski par to informēt Dundagas novada būvvaldi, ja Pasūtītājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
3.43.Nepieļaut būvdarbu uzsākšanu, ja nav saņemta būvatļauja vai nav veikti būvdarbu sagatavošanas darbi;
3.44.Būvuzraugam būvdarbu garantijas laikā (piecu gadu laikā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā), pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāpiedalās defektu konstatēšanā un jāpiedalās šo novērsto defektu pieņemšanā kopīgi ar Pasūtītāju.
3.45.Būvuzraugam ir citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības un pienākumi. 

4.Pasūtītāja pienākumi un tiesības

4.1.Pasūtītājam ir pienākums samaksāt Būvuzraugam par veiktajiem Darbiem saskaņā ar Līgumā noteikto samaksas kārtību.
 4.2.Pirms Līguma 1.1 punktā noteikto Būvuzraudzības darbu izpildes uzsākšanas iepazīstināt Būvuzraugu ar veicamo darbu un tā veikšanas apstākļiem, kā arī dokumentāciju, kas attiecināma uz Būvuzraudzības darbu veikšanu.
4.3.Pasūtītājs ir tiesīgs pie izpildīto Darbu pieņemšanas pēc saviem ieskatiem veikt izpildīto saistību pārbaudi, lai pārliecinātos par atbilstību Būvprojektam, ja nepieciešams, pieaicinot sertificētus ekspertus vai citus sertificētus speciālistus. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt izpildītos Darbus, ja tie ir izpildīti nekvalitatīvi vai nepilnīgi, ja tie neatbilst Līgumam vai, ja iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem. 
4.4.Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja viņš konstatē, ka Būvuzraugs nepilda vai nepienācīgi pilda ar Līgumu uzņemtās saistības. Pasūtītājs neatlīdzina Būvuzraugam tādējādi radušos zaudējumus.
4.5.Pasūtītājam ir tiesības saņemt no Būvuzrauga zaudējumu atlīdzību, kuri Pasūtītājam radušies Būvuzrauga vainas, nolaidības vai bezdarbības rezultātā, pildot Līgumā noteikto Būvuzraudzību.
4.6.Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt no Būvuzrauga iesniegtā rēķina par paveiktajiem darbiem Līgumā norādītos līgumsodus.

5.Darbu nodošanas pieņemšanas kārtība

5.1.Līguma izpildi no Būvuzrauga puses apliecina Pušu parakstīts Darbu pieņemšanas – nodošanas akts. Būvuzraugs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai no savas puses parakstītu Darba pieņemšanas – nodošanas aktu pēc pilnīgas visu šajā Līgumā noteikto saistību izpildes.
5.2.Pasūtītājs, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Darba pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas, paraksta to vai arī rakstiski iesniedz Būvuzraugam motivētu atteikumu pieņemt darbus.
5.3.Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt izpildīto darbu, ja konstatē, ka tas ir izpildīts nekvalitatīvi vai nepilnīgi, ja tas neatbilst Līgumam, vai iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem. Šādā gadījumā Pasūtītājs rakstiski 5 (piecu) darba dienu laikā paziņo Būvuzraugam par atteikumu pieņemt Darbu. 
5.4.Pie izpildīto darbu vai to daļas pieņemšanas Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt izpildīto saistību pārbaudi, lai pārliecinātos par atbilstību Līgumam, ja nepieciešams, pieaicinot ekspertus vai citus speciālistus.

6.Līguma darbības termiņš, tā grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība

6.1.Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir Pusēm saistošs līdz Līgumā Pusēm noteikto saistību pilnīgai izpildei 
6.2.Līgums var tikt grozīts, papildināts vai izbeigts pirms termiņa pēc Pušu savstarpējas vienošanās rakstiskā veidā, vai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
6.3.Pasūtītājs, ar rakstveidā paziņojot par to vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš var izbeigt Līgumu pirms termiņa: 
6.3.1.ja Būvuzraugs nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro normatīvo aktu prasības vai nespēj izpildīt Līgumu – ar nosacījumu, ka Būvuzraugs 5 (piecu) dienu laikā no attiecīgā Pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarītos pārkāpumu un/vai neatbilstības Līgumam; 
6.3.2.ir uzsākta Būvuzrauga likvidācija vai reorganizācija, vai arī Būvuzraugs ir atzīts par maksātnespējīgu vai izslēgts no būvkomersantu reģistra.  Šajā punktā minētā Līguma izbeigšana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību un/vai līgumsodu
6.3.3.citos apstākļos, ko Pasūtītājs uzskata par būtiskiem.
6.4.Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, Puses pilnībā norēķinās par jau izpildīto būvuzraudzību, un veic citas darbības, lai izbeigtu no Līguma izrietošās tiesiskās attiecības, ievērojot šī Līguma nosacījumus. 
6.5.Ja Līgumā noteiktā būvuzraudzība tiek izbeigta no Būvuzrauga neatkarīgu iemeslu/apstākļu dēļ, tad Puses sastāda aktu par faktiski izpildīto būvuzraudzības pakalpojuma daļu, fiksējot tajā Būvuzrauga izpildīto apjomu proporcionāli šī Līguma pārtraukšanas brīdī izpildītajam būvdarbu apjomam objektā, un Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā Būvuzraugam par faktiski veikto būvuzraudzību.  
6.6.Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad Pusei, kura vainojama Līguma laušanā , ir jāatlīdzina otrai Pusei zaudējumi, kas tai rodas saistībā ar Līguma laušanu (izņemot gadījumus, kurus attiecīgā Puse nevar ne paredzēt , ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos tā neatbild) .
6.7.Gadījumā, ja Līgumu vienpusēji lauž Būvuzraugs (izņemot gadījumus, kurus tas nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos tas neatbild), tad Būvuzraugs maksā Pasūtītājam papildus zaudējumiem arī līgumsodu 5% apmērā no Līguma summas .
6.8.Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas, un kuru nevarēja ne iepriekš paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem ir pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, epidēmijas, kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes institūciju no jauna pieņemti normatīvie akti. Līguma pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rakstiski jāziņo otrai pusei.

7.Pušu atbildība

7.1.Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus.
7.2.Būvuzraugs ir atbildīgs par informācijas slēpšanu vai nesniegšanu, vai par nepatiesas informācijas sniegšanu Pasūtītājam un par tā rezultātā radītajiem zaudējumiem.
7.3.Būvuzraugs ir atbildīgs par:
7.3.1.neplānotiem Būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies Būvuzrauga vainas dēļ;
7.3.2.Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies Būvuzrauga vainas dēļ, veicot šajā līgumā noteikto Būvuzraudzību, kas Būvuzraugam jāapmaksā no saviem līdzekļiem.
7.3.3.Ja Būvuzraugs ir parakstījis būvkonstrukciju vai segto darbu pieņemšanas aktu un ir notikusi konstrukcijas vai būves daļas deformācija vai sabrukšana, Būvuzrauga un citu būvniecības dalībnieku atbildības pakāpi par notikušo nosaka normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7.4.Ja Pasūtītājs konstatē objekta būvniecības kvalitātes neatbilstības projekta dokumentācijai, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no  Būvuzrauga līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no Līguma summas (t.sk. PVN) par katru nokavēto dienu, līdz tiek novērstas kvalitātes neatbilstības.
7.5.Ja Būvuzraugs kavē Līgumā noteikto ikmēneša aktu un/vai savu darbu izpildes aktu izskatīšanu, apstiprināšanu un/vai iesniegšanu Pasūtītājam, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Būvuzrauga  līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no attiecīgajā aktā uzrādīto kalendārajā mēnesī izpildīto būvdarbu summas par katru nokavēto dienu.
7.6.Ja Būvuzraugs kavē Līgumā noteikto citu dokumentu iesniegšanu, kas nav minēti 7.5. punktā, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Būvuzrauga  līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no Līguma summas  par katru nokavēto dienu.
7.7.Ja Pasūtītājs kavē samaksu par veiktajiem Darbiem, Būvuzraugs ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu  0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no attiecīgā rēķina summas(t.sk. PVN) par katru samaksas kavējuma dienu.
7.8.Līgumsoda samaksa neatbrīvo Būvuzraugu un Pasūtītāju no saistību izpildes.

8,Piemērojamie normatīvie akti un strīdu izšķiršanas kārtība

8.1. Līgumsaistību izpildē piemērojami spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti. 
8.2. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi, kas var rasties šī Līguma izpildes gaitā vai atsevišķu tā punktu izpratnē, tiek risināti sarunu ceļā, un to atrisinājums tiek noformēts rakstveidā. 
8.2. Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā atrisinājums nav panākts, strīds risināms spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā. Šajā punktā noteiktais termiņš tiek aprēķināts no dienas, kad kāda no Pusēm ir saņēmusi rakstisku pretenziju.

9.Pārējie noteikumi

9.1.Visi no šī Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi, pretenzijas un cita informācija ir noformējama rakstveidā latviešu valodā un nosūtāma otri Pusei pa pastu ierakstītas vēstules veidā uz šajā Līguma norādīto adresi vai nododama pret parakstu, Pušu norīkotiem pārstāvjiem. Lai veicinātu ātrāku Pušu saziņu Puses ir tiesīgas šajā Līguma punktā minētos dokumentus papildus pasta sūtījumam nosūtīt arī pa elektronisko pastu. 
9.2.Puses apliecina, ka pa pastu nosūtītā vēstule uzskatāma par pienācīgā kārtā saņemtu 3 (trešajā) dienā pēc tās nodošanas pastā, bet pret parakstu nodotais sūtījums uzskatāms par saņemtu tajā pašā dienā.
9.3.Šī Līguma ietvaros jebkuri rakstiski dokumenti (t.sk. jebkāda veida informācija), ko Puses ir nosūtījušas izmantojot faksa aparātu un izmantojot e-pastu ir uzskatāmi par nosūtītiem un saņemtiem ar nosūtīšanas dienu.
9.4.Puses uzņemas pienākumu sniegt rakstveida atbildi 3 (trīs) darba dienu laikā uz jebkuru otras Puses pieprasījumu, kas saistīts ar Līguma saistību izpildi, ja  vien Līgumā un tā pielikumos (Līguma sastāvdaļās) noteikts cits termiņš. 
9.5.Gadījumā, ja  Līgumā un tā pielikumos (Līguma sastāvdaļās) un citos Līguma noteikumos un pielikumos, nav atrodams neviens termiņš,  tad parakstot šo Līgumu, puses piekrīt un apliecina, ka ievēros 3 (trīs) darba dienu termiņu no jebkāda notikuma iestāšanās brīža, kas uzliek kādai Pusei pienākumu.
9.6.Ja kāds no Līguma punktiem un apakšpunktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai normatīvajiem aktiem neatbilstošs, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām. 
9.7.Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
9.8.Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Puses informē viens otru 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja kāds no Pusēm neinformē otru Pusi par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otrai Pusei. 
9.9.Līgumā minētie pielikumi un ar šī Līguma izpildi saistītie pielikumi, tajā skaitā izmaiņas un papildinājumi, kas ir rakstiski noformēti pēc to parakstīšanas, kļūst par šī Līguma pielikumiem un ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 
9.10.Šis Līgums kopā ar pielikumiem ietver sevī visas Pušu vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās mutiskās vienošanās un pārrunas par tiem. Šī Līguma labojumi vai papildinājumi ir spēkā, kad tie ir noformēti rakstiski un abas Puses tos ir parakstījušas. 
9.11.Jebkādi Būvuzrauga sagatavoti pētījumi, ziņojumi vai citi materiāli – grafiku, projektu, programmatūras vai citā formā, kā arī dokumenti, ko šī un Būvuzņēmuma Līguma ietvaros Pasūtītājs nodevis Būvuzraugam ir Pasūtītāja īpašums un paliek tā īpašums.
9.12.Lai sasniegtu Līguma un projekta mērķus, Būvuzraugam ikdienā ir jāsadarbojas ar projekta vadītāju. Pasūtītāja intereses būvuzraudzības izpildes gaitā pārstāv Pasūtītāja norīkots tā pārstāvis – ………, tālrunis …………, e-pasts: …………, kura Pasūtītāja vārdā koordinē Līguma izpildi un ir pilnvarota parakstīt ar darbu izpildi saistītos dokumentus. 
9.13.Par Līguma izpildi atbildīgā persona un pārstāvis no Būvuzrauga puses ir ……………….., tālrunis …………., e-pasts: ………………. 
9.14.Šis Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Būvuzraugam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
9.15.Puses apliecina, ka tiem ir saprotams Līguma saturs un nozīme, ka tie atzīst Līgumu par pareizu, abpusēji izdevīgu. 
9.16.Papildus Līgumam Puses apņemas parakstīt arī citus nepieciešamos dokumentus un veikt visas darbības, kas ir pamatotas un nepieciešamas, lai veicinātu Līguma pienācīgu izpildi, tā mērķa sasniegšanu un Pušu tiesību realizēšanu.
9.17.Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs - pie Būvuzrauga.
9.18.Šis Līgums sastādīts 2 (divos) identiski vienādos eksemplāros, uz …..(lapas pusēm)  , katrai Pusei pa vienam eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

10.Pušu paraksti un rekvizīti
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